IMPLEMENTATION PLAN

Web Đọc Truyện — Hoàn thiện Filter & Upload

Phiên bản 1.0  •  Tháng 3/2026

# TỔNG QUAN VẤN ĐỀ

Hiện tại trang web đọc truyện đang thiếu 2 nhóm vấn đề chính:

| ❶ Filter không hoạt động • DB chưa có data Bối Cảnh, Lưu Phái, Tính Cách, Thị Giác • Genre.name là @unique — không phân biệt được cùng tên khác type • stories.ts không filter theo type | ❷ Upload thiếu thông tin • story_payload thiếu totalChapters, ratingScore, ratingCount • Status mapping sai (Ongoing → ONGOING) • genres gửi dạng string, web cần array • API /api/admin/stories chưa tồn tại |
| --- | --- |

BƯỚC 1 — Sửa Schema Prisma

Vấn đề hiện tại: Genre.name là @unique, nghĩa là "Mạt Thế" chỉ tồn tại 1 lần — không phân biệt được nếu nó vừa là Thể Loại vừa là Bối Cảnh.

Thay đổi cần thực hiện trong schema.prisma:

model Genre { id String @id @default(uuid()) name String type String @default("GENRE") // GENRE ¦ BOI_CANH ¦ LUU_PHAI ¦ TINH_CACH ¦ THI_GIAC stories Story[] @@unique([name, type]) // ← đổi từ @unique(name) }

Lệnh chạy:

npx prisma migrate dev --name add_genre_type_unique

BƯỚC 2 — Seed Data — Insert toàn bộ Tags

Tạo file prisma/seed-genres.ts để insert toàn bộ tags theo đúng type:

| Type | Tags |
| --- | --- |
| GENRE | Tiên Hiệp, Huyền Huyễn, Khoa Huyễn, Võ Hiệp, Đô Thị, Đồng Nhân, Dã Sử, Cạnh Kỹ, Huyền Nghi, Kiếm Hiệp, Kỳ Ảo, Linh Dị, Mạt Thế, Ngôn Tình, Ngược, Quân Sự, Quan Trường, Sắc, Sủng, Thám Hiểm, Trinh Thám, Trọng Sinh, Võng Du, Xuyên Không, Xuyên Nhanh, Phương Tây, Việt Nam, Light Novel, Nữ Cường, Đam Mỹ, Bách Hợp, Cung Đấu, Gia Đấu, Điền Văn, Hài Hước, Lịch Sử |
| BOI_CANH | Đông Phương, Tây Phương, Hiện Đại, Cổ Đại, Mạt Thế, Tương Lai, Dị Giới, Huyền Ảo |
| LUU_PHAI | Hệ Thống, Lão Gia, Bàn Thờ, Tùy Thân, Nhạc Lý, Ẩm Thực, Vô Địch, Xuyên Qua, Trọng Sinh |
| TINH_CACH | Điềm Đạm, Nhiệt Huyết, Vô Sỉ, Thiết Huyết, Nhẹ Nhàng, Cơ Trí, Lãnh Khốc, Kiêu Ngạo, Ngây Thơ |
| THI_GIAC | Nam Chủ, Nữ Chủ, Ngôi Thứ Nhất |

Lệnh chạy:

npx ts-node prisma/seed-genres.ts

BƯỚC 3 — API Route — POST /api/admin/stories

API nhận payload từ Python script và upsert vào DB Prisma (SQLite).

Payload nhận vào:

{ story: { title, slug, author, description, coverImage, status, // "ONGOING" ¦ "COMPLETED" ¦ "TRANSLATED" ¦ "CONVERTED" totalChapters, // số nguyên genres, // string[] — tên thể loại (type: GENRE) boiCanh, // string[] — type: BOI_CANH luuPhai, // string[] — type: LUU_PHAI tinhCach, // string[] — type: TINH_CACH thiGiac, // string[] — type: THI_GIAC viewCount, ratingScore, ratingCount, ... }, chapters: [ { index, title, content } ] }

Logic xử lý:

- Upsert Story theo slug (tạo mới hoặc cập nhật nếu đã tồn tại)

- Connect hoặc Create Genre records theo đúng type

- Bulk insert Chapters — bỏ qua chapter đã tồn tại theo index (upsert)

- Verify X-Upload-Secret header trước khi xử lý

- Trả về { success: true, inserted: number }

BƯỚC 4 — API Route — DELETE /api/admin/stories/[slug]

Xóa toàn bộ truyện khi cần reset. Cascade tự động xóa chapters, reviews, history nhờ onDelete: Cascade trong schema.

Logic xử lý:

- Verify X-Upload-Secret header

- Tìm Story theo slug

- Xóa Story (cascade: chapters, reviews, library, history, comments, likes)

- Trả về { success: true }

Header bắt buộc:

X-Upload-Secret: <secret_key>

BƯỚC 5 — Sửa Python Script — story_payload

Cập nhật phần do_upload trong pd_manage_fast-v1.py để gửi đầy đủ thông tin:

| ❌ Hiện tại (thiếu) | ✅ Sau khi sửa (đủ) |
| --- | --- |
| "category": string "book_status": "Full"/"Ongoing" "view_count": random(4000,6000) # thiếu totalChapters # thiếu ratingScore # thiếu boiCanh, luuPhai... | "genres": list[str] "status": "ONGOING"/"COMPLETED" "viewCount": row["views"] or 0 "totalChapters": len(chapters) "ratingScore": row["rating"] or 0 "boiCanh": [], "luuPhai": []... |

BƯỚC 6 — Sửa stories.ts — Filter theo Type

Thêm các params mới vào SearchParams và filter riêng từng nhóm tag:

Thêm vào SearchParams:

export type SearchParams = { keyword?: string genres?: string[] // GENRE boiCanh?: string[] // BOI_CANH ← mới luuPhai?: string[] // LUU_PHAI ← mới tinhCach?: string[] // TINH_CACH ← mới thiGiac?: string[] // THI_GIAC ← mới status?: string[] minChapters?: number maxChapters?: number sortBy?: string page?: number month?: number year?: number }

Filter logic trong searchStories():

// Gom tất cả filter thành 1 mảng AND const andConditions = [] if (genres?.length) andConditions.push(...genres.map(g => ({ genres: { some: { name: g, type: "GENRE" } } }))) if (boiCanh?.length) andConditions.push(...boiCanh.map(b => ({ genres: { some: { name: b, type: "BOI_CANH" } } }))) if (luuPhai?.length) andConditions.push(...luuPhai.map(l => ({ genres: { some: { name: l, type: "LUU_PHAI" } } }))) // tương tự cho tinhCach, thiGiac... if (andConditions.length > 0) where.AND = andConditions

BƯỚC 7 — Sửa page.tsx — UI Filter

Thêm state và truyền đầy đủ params filter vào searchStories():

Thêm state mới:

const [filters, setFilters] = useState({ theLoai: [] as string[], boiCanh: [] as string[], // ← thêm luuPhai: [] as string[], // ← thêm tinhCach: [] as string[], // ← thêm thiGiac: [] as string[], // ← thêm tinhTrang: [] as string[], soChuong: [] as string[], })

Truyền đủ params khi gọi API:

await searchStories({ keyword, genres: filters.theLoai, boiCanh: filters.boiCanh, luuPhai: filters.luuPhai, tinhCach: filters.tinhCach, thiGiac: filters.thiGiac, status: filters.tinhTrang, ... })

# THỨ TỰ THỰC HIỆN

Thứ tự được sắp xếp theo dependency — bước trước là nền tảng cho bước sau:

| # | Mục tiêu | Nội dung | Phụ thuộc |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Schema | @@unique([name, type]) | — |
| 2 | Seed Data | Insert toàn bộ tags theo type | Bước 1 |
| 3 | API Route POST | /api/admin/stories — upsert story + chapters | Bước 1+2 |
| 4 | API Route DELETE | /api/admin/stories/[slug] — reset truyện | Bước 1+2 |
| 5 | Python Script | Fix story_payload + status mapping | Bước 3+4 |
| 6 | stories.ts | Filter theo từng type riêng biệt | Bước 1+2 |
| 7 | page.tsx | UI truyền đủ params + hiển thị filter | Bước 1+2 |

# LƯU Ý QUAN TRỌNG

⚠ SQLite (prisma với provider sqlite) KHÔNG hỗ trợ mode: 'insensitive' trong fulltext search. Nếu cần tìm kiếm case-insensitive, cần migrate sang PostgreSQL hoặc dùng raw query với COLLATE NOCASE.

ℹ Tag 'Mạt Thế' xuất hiện ở cả GENRE và BOI_CANH — sau khi đổi @@unique([name, type]) thì 2 record này có thể tồn tại song song mà không conflict.

ℹ Tag 'Trọng Sinh' xuất hiện ở cả GENRE và LUU_PHAI — tương tự như trên.

— END OF PLAN —